合同号：

深圳市深汕特别合作区

水库、河道管养劳务外包项目

合同（2022至2023年度）

（三标段）

项目名称：深圳市深汕特别合作区水库、河道管养劳务外包

项目（2022至2023年度）（三标段）

项目地点：深圳市深汕特别合作区

发包人 ：深圳市深汕特别合作区深水水务有限公司

承包人 ：

签订日期：       年     月     日

发包人（甲方）：深圳市深汕特别合作区深水水务有限公司

承包人（乙方）：

按照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，为保证深圳市深汕特别合作区（以下简称合作区）小漠片区、鲘门片区10座小型水库和16条主要河流有序运营维护，经深圳市深汕特别合作区深水水务有限公司（以下简称甲方）公开招标，现与中标单位XX公司（以下简称乙方）就深圳市深汕特别合作区水库、河道管养劳务外包项目（2022至2023年度）（三标段），按深圳市相关规定签订本合同，合同条款如下：

# 第一条 项目概况

## 1、服务概况

项目运营维护范围包括深圳市深汕特别合作区小漠镇、鲘门镇内10座水库及16条主要河道，具体服务包括：

通过“水务大管家”模式，配合甲方进行管理养护，加强小型水库及河道管理，保障小型水库及河道工程安全运行，发挥小型水库及河道效益，适应小型水库及河道管理的新要求。结合合作区小型水库及河道现状，配合甲方全面梳理水库、河道现状，切实排查水库、河道隐患，勘察水库、河道水文地质条件，从而规范水库、河道运行维护，增强管理力量，建立巡视检查、防汛抢险、调度运用、岗位职责、技术档案等标准化制度。

管养内容主要包括水库和河道的巡查、保洁（含水域、陆域）、绿化保养、附属设施基础保养、损毁修复等。

## 2、项目目的及管理目标

（1）通过对水库、河道等项目的管养，结合合作区给排水实际运营状况，打造深圳市范围内首家“水务大管家”先行示范样板，为深圳市乃至全国治水提质积累经验；

（2）通过水库、河道项目管养，对相关设施进行及时的管养维护，保障堤防、防洪及水环境设施的安全健康运行，保障河道行洪通畅及防汛安全，有效维持水面、河岸清洁，保证河道水清岸绿景美。

（3）提高合作区水务系统统筹协调能力，实现全流程、全要素、统一指挥、统一管理，构建“水务大管家”管理体系；

（4）通过打造“水务大管家”管理队伍，提高合作区水务系统应对突发事件、应急事务的处理能力。

## 3、项目所依据及参考标准

- 《中华人民共和国水法》

- 《中华人民共和国防洪法》

- 《中华人民共和国水污染防治法》

- 《中华人民共和国水污染防治法实施细则》

- 《中华人民共和国河道管理条例》

- 《饮用水水源保护区污染防治管理规定》

- 《水库大坝安全管理条例》

- 《小型水库安全管理办法》

- 《水利工程维修养护定额标准》

- 《广东省水利工程管理条例》

- 《广东省水利工程白蚁防治办法》

- 《广东省河道堤防管理条例》

- 《深圳经济特区水资源管理条例》

- 《深圳经济特区饮用水源保护条例》

- 《深圳市饮用水源保护区管理条例》

- 《深圳经济特区河道管理条例》

- 《深圳市标准化指导性技术文件河道管养技术标准》

- 《深圳市水务局关于加大对区街水利设施管养投入力度的通知》（深水函﹝2016﹞2034 号）

- 《深圳市小型水库管理暂行办法》（深府办[2008]19号）

- 《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》（计价格[1999]1283号）

- 《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》的通知（深价[2001]13号）

- 《水利工程管理单位定岗标准（试点）》（水办[2004]307号）

- 《水利工程维修养护定额标准（试点）》（水办[2004]307号）

- 《广州市水利工程维修养护定额（试行）》（2007年12月）

- 《深圳市标准化指导性技术文件河道管养技术标准》（SZDBZ 155-2015）

- 《水闸技术管理规程》（SL 75-2014）

- 《深圳市水闸安全管理考核暂行办法》（2013）

- 《配电自动化系统运行维护管理规范》（Q/GDW 626-2011）

- 《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）

- 《广东省保安服务管理条例》

- 《深圳市市政工程消耗量定额》（2017）

- 《深圳市市政维修工程消耗量标准》（2020）

- 《深圳市环卫工程消耗量标准》（2019）

- 《深圳市河道管养消耗量标准》（2014）

- 《深圳市园林建筑绿化工程消耗量定额》（2017）

- 《深圳市建设工程价格信息》2022 年 1期

- 《2020年深圳市人力资源市场工资指导价位》

- 《水库工程管理设计规范》（SL106-96）

- 《土石坝安全监测技术规范》（SL551-2012）

- 《土石坝养护修理规程》（SL210-2015）

## 4、项目服务范围

项目服务主要涵盖深圳市深汕特别合作区小漠镇、鲘门镇内注册登记的10座水库及16条主要河道，各水库、河道名录如下：

深汕合作区小（1）型水库统计表

| 名 称 | 所在地 | 集雨面积 （km2） | 库 容（万m³） |  |  |  | 灌溉面积（万亩） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总库容 | 正常库容 | 兴利库容 | 死库容 |  |
| 泗马岭水库 | 鲘门镇 | 1.84 | 151.24 | 123.52 | 123.52 | 0.00 | 0.20 |
| 小漠水库 | 小漠镇 | 2.21 | 219.90 | 202.00 | 201.00 | 1.00 | 0.30 |
| 合 计 |  |  | 371.14 | 325.52 | 324.52 | 1 | 0.5 |

深汕合作区小（2）型水库统计表

| 水库名称 | 所在地 | 集雨面积（km2） | 库 容（万m³） |  |  | 灌溉面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总库容 | 正常库容 | 调洪库容 | （万亩） |
| 云背水库 | 小漠镇 | 1.03 | 29.97 | 20.50 | 9.47 | 0.10 |
| 粪箕坑水库 |  | 0.73 | 11.60 | 5.00 | 6.60 | 0.06 |
| 南风坑水库 |  | 0.31 | 2.77 | 1.40 | 1.37 | 0.03 |
| 港尾水库 | 鲘门镇 | 0.92 | 61.34 | 45.09 | 16.25 | 0.06 |
| 长坑水库② |  | 0.38 | 36.73 | 28.09 | 8.64 | 0.00 |
| 下寮水库 |  | 0.67 | 4.23 | 1.62 | 2.61 | 0.03 |
| 石牌水库 |  | 0.39 | 4.31 | 1.84 | 2.47 | 0.04 |
| 百安水库 |  | 0.45 | 4.69 | 2.42 | 2.27 | 0.00 |
| 合 计 |  |  | 155.64 | 105.96 | 49.68 | 0.32 |

| 区管16条河道名录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 河流名称 | 所属镇 | 管养长度（km） | 水域面积(万m2) | 陆域面积(万m2) |
| 1 | 南君寮 | 小漠镇 | 2.24 | 4.90 | 10.84 |
| 2 | 小漠河 | 小漠镇 | 2.81 | 6.10 | 12.87 |
| 3 | 新圩河 | 小漠镇 | 3.73 | 7.96 | 20.08 |
| 4 | 大澳河 | 小漠镇 | 5.90 | 10.38 | 22.26 |
| 5 | 新田坑 | 小漠镇 | 1.26 | 2.41 | 6.55 |
| 6 | 埔仔塘 | 小漠镇 | 1.86 | 3.55 | 9.58 |
| 7 | 石壁坑 | 小漠镇 | 1.14 | 2.26 | 5.86 |
| 8 | 港尾河 | 鲘门镇 | 2.96 | 9.91 | 14.32 |
| 9 | 红泉河 | 鲘门镇 | 2.03 | 5.50 | 10.26 |
| 10 | 排角河 | 鲘门镇 | 1.72 | 5.65 | 8.49 |
| 11 | 泗马岭河 | 鲘门镇 | 2.52 | 15.82 | 19.45 |
| 12 | 大水坑 | 鲘门镇 | 1.45 | 1.51 | 4.31 |
| 13 | 新乡水 | 鲘门镇 | 1.29 | 2.06 | 5.12 |
| 14 | 罟寮河 | 鲘门镇 | 3.83 | 9.64 | 19.65 |
| 15 | 鲘门河 | 鲘门镇 | 2.06 | 5.04 | 10.13 |
| 16 | 石笼头 | 鲘门镇 | 1.06 | 1.95 | 5.30 |
| 合计 |  |  | 37.86 | 94.64 | 185.07 |

具体包括小（1）型/小（2）型水库10座（小漠水库、南风坑水库、畚箕坑水库、云背水库、泗马岭水库、鲘门长坑水库、百安水库、下寮水库、石排水库、港尾水库）及16条河道（小漠河、大澳河、新圩河、埔仔塘、新田坑、石壁坑、南君寮、鲘门河、罟寮河、排角河、泗马岭溪、红泉河、大水坑、石笼头、新乡水、港尾河）共计37.86km河道及绿化、闸门等附属设施。

## 5、项目主要工作内容

日常项目包含以下工作内容，详见“项目管理要求”的相关内容：

（1）10座水库与16条河道的巡查、管理和养护；

（2）10座水库与16条河道水域、陆域保洁；

（3）10座水库与16条河道的绿化养护；

（4）10座水库的大坝、溢洪道、输水涵管、防汛道路等工程设施和闸门、启闭机、机电设备等设备设施（含金属设备）运行养护、损毁修复；16条河道陂头、水闸等设备设施（含金属设备）养护、损毁修复；

# 第二条 合同期限

1、服务期限

本项目合同期为自合同签订之日起至2023年1月31日。

2、续签条款

本项目服务期限分三期：第一期为10个月（自合同签订之日至2023年1月31日，合同实际开始时间以中标通知书发放为准）；第二期为一年（2023年2月1日至2024年1月31日）；第三期为一年（2024年2月1日至2025年1月31日）。本项目在深汕特别合作区继续委托我公司开展河湖管养工作的前提下可续签，本项目合同期满后，甲方可根据实际情况及乙方履约情况确定合同期限是否延长或续签，合同第一年为本次招标的中标服务期限，一年一签，最多续签2次，最长不超过34个月。甲方可根据实际情况终止合同，并不再续签。合同项目提前终止时，按照实际工程量支付费用，甲方不负任何补偿责任。

# 第三条 合同价款

本合同为总价包干。

币种：人民币

合同暂定价款（大写）： XX （小写）：¥  XX  元，最终价按照考核结果进行支付。

附表：深圳市深汕合作区水库、河道管养劳务外包项目

（2022至2023年度）（三标段）金额组成明细

| 标段 | 类别 | 名称 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 三标段 XX公司 | 水库 | 小漠水库 |  |
|  |  | 南风坑水库 |  |
|  |  | 畚箕坑水库 |  |
|  |  | 云背水库 |  |
|  |  | 泗马岭水库 |  |
|  |  | 鲘门长坑水库 |  |
|  |  | 百安水库 |  |
|  |  | 下寮水库 |  |
|  |  | 石排水库 |  |
|  |  | 港尾水库 |  |
|  | 小计 |  |  |
|  | 河道 | 小漠河 |  |
|  |  | 大澳河 |  |
|  |  | 新圩河 |  |
|  |  | 埔仔塘 |  |
|  |  | 新田坑 |  |
|  |  | 石壁坑 |  |
|  |  | 南君寮 |  |
|  |  | 鲘门河 |  |
|  |  | 罟寮河 |  |
|  |  | 排角河 |  |
|  |  | 泗马岭溪 |  |
|  |  | 红泉河 |  |
|  |  | 大水坑 |  |
|  |  | 石笼头 |  |
|  |  | 新乡水 |  |
|  |  | 港尾河 |  |
|  | 小计 |  |  |
|  | 合计 |  |  |

第四条 付款方式

## 1、考核

由甲方对乙方的运行维护工作质量按季度和年度进行考核，考核结果将作为支付费用的依据。

（1）季度考核

季度考核按照考核细则实行单项扣分扣款和单项奖分奖款组成，季度工作实施过程中按照考核细则，记录出现需扣分、扣款和奖分、奖款事件，扣分或奖分情况从当季度考核分中扣除或增加，扣款或奖款计入当季度扣款、奖款事项，在下次支付费用时一并扣除或增加。

（2）年度考核

1）年度考核总分由季度考核分（占40%）和年终考核分（占60%）按比例构成，考核评定结果分优秀、良好、合格和不合格，考核结果作为尾款支付依据，运用方式如下：

①考核结果为优秀（100—90分）,支付100%款项；

②考核结果为良好（90—80分，不包含90分），支付95%款项；

③考核结果为合格（80—60分，不包含80分），支付90%款项；

④考核结果为不合格（60分以下，不包含60分），履约评价为不合格，按照实际发生的工程量结算并不续签合同。

## 2、支付

（1）每个季度考核完成后，经乙方申请，甲方支付上季运营服务费的80%，如上季度考核结果出现扣款项目，则按考核结果扣除对应额度后支付；剩余20%运营费统一待第四季度考核、年度考核完成后按考核结果一并支付。

（2）季度考核或年度验收完成后，无争议情况下相关费用的核拨最长不应超过六个月，甲方或乙方对于核拨的金额存在争议时应先行核拨无争议的金额并及时就争议金额进行协商。

（3）因深汕特别合作区对深圳市深汕特别合作区深水水务有限公司管养费用的拨付程序等政策上的因素造成的付款滞后，乙方须予以谅解。

第五条 项目管理要求

## 1、人员配备要求

（1）项目负责人1人，具备水利水电工程专业或给排水专业，中级工程师及以上或一级建造师职称，本科或以上学历，具有水库河道管养项目的工作经验。

（2）项目常驻技术人员不少于1人，具备中级工程师（水利水电工程或给排水专业）或一级建造师资格，具备本科以上学历。

（3）巡查人员：按相关要求配备，不少于38名；

（4）项目专职资料员不少于1名，具备资料员证书或助理工程师（或以上职称）或二级建造师资格（或以上执业资格），本科（含本科）以上学历。

（5）项目专职安全员不少于1名，具备安全员资格证书或助理工程师（或以上职称）或二级建造师资格（或以上执业资格），本科（含本科）以上学历。

（6）派驻业主指定地点办公人员1名，具备助理工程师及以上或二级建造师资格，本科（含本科）以上学历。

（7）其他人员：绿化、保洁、设施维护队伍，人数不少于30人，按需增配，保证现场工作满足技术要求。

（8）中标人要与参与项目人员签订正式劳动合同。

## 2、车辆、船只等设备配备要求

（1）车辆：巡查车辆机动车不少于1辆、摩托车若干、无人机不少于1台；

（2）绿化/保洁：割草机不少于26台、割灌机不少于26台、10台汽油发电机组10台小型发电照明装置、56台多功能工作灯、汽油机水泵不少于10台、抽水泵不少于12台、机动链条锯不少于26台、电焊机不少于4台等；

（3）其他设备（含应急救援）：按需配备。

## 3、其他工作要求

# （1）协助甲方梳理现状合作区涉水业务存在的问题，建立台账档案，提出合理化建议，协助进行处置，并做好跟踪管理；

# （2）协助甲方做好防汛抗旱、水源工程调度、水源保护、治水提质、水库标准化创建、水务监督管理、山洪防治、水事违法查处、水利设施岁修和水务工程防汛演练等相关工作；

# （3）建立管养项目部，配备技术、安全等专职管理人员；建立健全项目管理各项制度、规程以及应急预案等；

# （4）做好项目管理养护范围内的涉水、防火、环境污染等安全管理工作，包括不限于安全培训、三级安全教育等；

# （5）开展水库、河道水质监测。

# （6）其他甲方要求配合的管理事项。

# （7）中标人应购买公共责任险、安全生产责任险，为本项目所有人员购买社会保险及意外险等。水库、河道均属开放式，意外事故发生的可能性较高，存在一定的安全隐患。在运营期间出现第三者的人身伤亡和财产损失，依法应由中标人承担经济赔偿责任，中标人应通过投保公共责任保险来避免这方面的风险。

# （8）中标人对管养范围内的水库、河道相关附属设施设备承担看护及保管责任，属中标人看护及保管责任范围内的水库、河道相关附属设施设备丢失、人为损坏等问题，由中标人负责报警追讨及补齐，且不得影响河道及其附属设施的正常运行，中标人可视情况自行购买相关保险，避免或降低损失。

# （9）具体的保险类型、保险责任范围、对外责任、赔偿处理、被保险人义务、总则，费率等问题，由中标人和保险公司协商决定，本项目不做具体要求。

# 第六条 项目技术要求

1、通用要求：

（1）乙方应当指定项目管理团队两人互为AB角作为专职工作联络人以助甲方做好管理工作；

（2）中标后一周内提交管养项目部机构设置和人员名单，与投标时机构设置人员名单一致。

（3）水库及河道管理、巡查人员将各种管养维护记录表、检查表、技术培训记录、周期性安全检查记录、安全培训记录、三级安全交底、往来文件分类等管理资料按周、月进行存档和上报，各类管养档案保存应符合国家、行业和深圳市档案管理相关规定建立；

（4）河道、水库巡查、管养记录中应记录有当日投入设备、人员、物料等管养消耗量。

（5）资料的格式应符合甲方要求，上交时间须在甲方限定时间内；

（6）各项工作控制指标应符合相关规范要求。

2、水库管养要求：

A、巡查服务：水库安保人员应相对稳定，巡查时应带好必要的辅助工具、照相和录像设备，开展现场检查、勘测和取证等工作。

（1）每天巡查，恶劣天气响应应急需求24小时值守，发现库区突发死鱼等反映水质异常情况及时上报。

（2）密切关注天气情况，雨前劝离清退库内无关人员，防止群众下库，雨后负责统计水毁情况。

（3）水库安保人员在巡查时应认真负责、全面仔细，快速及时地掌握水库设施的整洁和完好状况，做到实事求是，当天做好记录。

（4）水库安保人员要及时掌握涉及水库管理或保护范围的建设项目实施动态，按审批要求对涉及的建设项目进行监督。

（5）水库安保人员要定期巡查涉及水库管理或保护范围内的用地情况，及时掌握最新情况，做好巡查记录，发现违法建设和违法用地行为及时制止，并将情况及时上报。

（6）水库安保人员要及时掌握涉及水库管理或保护范围的水务边坡稳定性情况，做好巡查记录，发现问题及时上报。

（7）水库安保人员对私自取水、偷排污水、污染水源等违法、违规行为有劝阻的义务，并在第一时间上报，遇到违法事件或突发事件，乙方须立即报告至上一级管理单位和主管部门。

（8）遇重大活动及节假日，应提供相应的服务（含挂标语、彩旗等），同时应积极主动加强巡查，配合主管部门做好保障工作。

（9）遇防汛、防台等紧急状况，应加强巡查，配合主管部门做好抢险应急工作，第一时间掌握防汛隐患，做好记录，及时上报。

（10）乙方应配合有关部门做好灾后重建工作，如对受污染的水源地进行清污和消毒处理等。

（11）水库安保人员巡查过程中发现隐患、白蚁、红火蚁、四害等危及正常管养的情况要及时上报。

（12）水库安保人员要积极配合，完成甲方交代的其他事项如演练、应急清理等工作。

B、保洁服务：配合甲方清洁库面，净化水质，保障供水安全，乙方应对水库库面及其周边开展保洁工作。保洁范围为水库管理范围内的水域（水库水面、入库河流上延100米或至拦污栅前）、陆域（水面向岸坡延伸的库岸陆域、大坝路面及大坝迎、背水坡面、办公楼周边、防汛道路等）、绿化区及与其功能相关的附属设施等区域，保洁后应做好相应的保洁记录。

（1）保洁人员作业时应佩带保洁人员标志，统一着装；出船或岸坡作业时应穿戴救生衣或安全帽等，做好安全防护，按规范和作业程序作业。

（2）配合甲方每周2次保洁，做到水面、库岸、大坝、防汛道路等区域无生活垃圾、枯枝枯草、建筑垃圾、吊挂物和杂草，路面无瓜皮、果壳、水瓶、纸屑、烟蒂等散落物、无工农业废弃物、动物尸体、水浮莲等污物，可采取围、捞、拉等多种方式进行清理。

（3）各类垃圾应于打捞当日清运至政府指定的垃圾受纳场地，不过夜、不焚烧、不掩埋。

（4）在水库管理范围内，乙方要视实际情况在入库河流汇入口设拦污栅设施以拦截漂浮物，桥角、桥墩边、闸前亦宜采取措施拦阻垃圾及漂浮物，适当向溢洪道等泄水区延伸50米进行保洁作业的。

（5）为保证入库河流及其设施（水闸、拦污栅等）的运行安全，须对库前垃圾漂浮物等清理，拦漂设施上的污物、水浮莲、水葫芦等漂浮物应及时清除。

（6）当深圳气象台发布黄色暴雨信号或黄色台风信号及以上信号时，应停止保洁作业，服从水库防汛调度要求。

（7）汛期雨后或台风后允许下库作业的情况下须一定时间内赶到水库，对所有水面漂浮物及附着在水生植物上的垃圾进行清理并达到相应等级的保洁标准。

（8）水域保洁可采用机械作业或者船舶作业，保洁船应设施完好，船体整洁美观，且宜选用电动或气动无油污染、低噪音的环保型船舶，禁止使用柴油机动船，船上污水杂物不得直接排向水库。管养作业时使用的船只必须由专人驾驶，并配备有救生设备；除特殊情况外，大风、大雾时不准航行；严禁超载，严禁在泄水建筑物附近行驶。

（9）当发生突发污染事件时乙方应在1小时内调集不少于10人的应急队伍，对水库进行应急保洁处理。

（10）水库管理范围内的建（构）筑物立面应无明显污迹、无乱贴、乱挂和过时破损标语。标识牌、警示牌、指示牌、宣传画廊、废物箱、围墙护栏、围网、平台、码头、栈道等设施应保持完好清洁，无明显污迹、积尘。

（11）应急性保洁：当发现大量垃圾影响排洪或美观时，或发生特大暴雨、台风时，应在险情过后及时进行应急性保洁。

C、绿化管养：定期对水库背水坡草坪、管理区内绿化景观等进行管养维护，包括除草、施肥、浇水、病虫害防治、补植等，保证绿化植物（植被）生长良好，防止水土流失。管理范围内的草坪修剪每月不少于1次，修建草坪时应按照规范正确使用割草机，甲方有特殊要求的情况下根据甲方要求增加修剪次数以保证绿化管养效果。

D、附属设施基础维护：

（1）对机电设备维修养护工作内容主要包括刷油漆、加润滑油及检查启闭状况。

（2）各种电力线路、电缆线路、照明线路等输电线路的维修养护要防止发生漏电、短路、虚连等现象，线路接头连接要良好，注意防止铜铝接头锈蚀，经常清除架空线路上的树障，保持线路畅通。

（3）对操作设备及配电设备进行日常维护。

（4）指示仪表及避雷器等均按供电部门有关规定定期校验，建筑物的防雷设施维护保证安全运用。

E、水质监测、大坝安全监测：

（1）配合甲方采集水样，并按照要求监管水质，出现水质问题，立即上报。

（2）配合甲方做好大坝安全监测相关工作。

F、其他内容：由于深汕特别合作区内水库长期无专业化管理，同时现场目前仍然存在配套设施不全、机电设备老旧等问题，在项目管养期间对机电设备进行定期检查和启闭，避免长期未使用无法启闭运行；对现状损坏的栏杆、标志牌进行修复；对溢洪道、坝体零星损坏部分进行修复更换等。故本项目管养维护期间发生的2万元以下小型维修工程，由乙方直接实施，费用直接在管养费用中列支，如规定期限内未进行修复，由甲方组织进行修复，费用从合同款项中扣除；当维修工程超过2万元（含2万元），可向甲方申请应急维修资金。

3、河道管养要求：

A、巡查服务：根据深汕特别合作区河道现状、两岸居民特点、合作区人口及现状基础设施情况等，至少保证城镇河段每2公里配备1名专业管护人员、山野河段每4公里配备1名专业管护人员，每日至少巡查1次，人员难以到达处，无人机巡查不低于1次/周。

（1）每天巡查，发现安全隐患及时报告甲方；发现一般违法违规现象，应及时进行制止，口头警告或劝离对方，如制止无效则应立即报告甲方；发现较大、严重或重大水事违法违规事件、突发事件时，应立即电话报告甲方，进行制止及拍照取证，填写相应登记表格及时上报。

（2）巡查人员在巡查时应认真负责、全面仔细，快速及时掌握河道整体状况，做到实事求是，并当天做好巡查记录。

（3）密切关注天气情况，雨前劝离河道内全部行人，雨中驻守各下河道路路口，设置警示线或警戒墩，防止行人下河，雨后负责统计水毁情况。

（4）巡查人员要及时掌握涉河建设项目实施动态，按审批要求对涉河建设项目进行监管。

（5）遇重大活动及节假日，应提供相应的服务（含挂标语、彩旗等），同时应积极主动加强巡查，配合甲方做好保障工作。

（6）巡查人员巡查过程中发现隐患、白蚁、红火蚁、四害等危及正常管养的情况要及时上报。

（7）巡查人员要积极配合，完成甲方交代的其他事项如演练、应急清理等工作。

（8）遇洪水、台风等紧急状况，应加强巡查，配合甲方做好抢险应急工作，第一时间掌握防洪隐患，做好记录，及时上报。

（9）应急巡查：在节假日或发生洪水、暴雨、台风、高（大）潮、重大投诉、事故等情况时，应加大巡查频次。遇红色及以上暴雨、橙色及以上台风等恶劣天气时，应停止巡查人员分散式巡查，由巡查车辆集中对重点河段进行巡查。暴雨、台风预警信号取消后2小时内进行首次应急巡查，24小时内巡查次数不少于3次，48小时内不少于5次。

B、保洁服务：城镇河段水/陆域保洁频率为5天一次，山野河段进行定期巡查，保洁工作根据现场实际情况开展。水域保洁除日常清漂外，每年至少开展两次全流域专项清漂行动，确保水面无成片漂浮物。保洁作为河道管养中的一项重要子项，其主要任务是负责河道管理范围内的清洁工作，包括河面、挡墙、堤坡、护栏、巡河道等位置。在特殊情况下应根据甲方要求，提高保洁频次。

（1）河道水域每1000m水面漂浮物（包括水生植物、垃圾）应控制在一定范围内，超过则须限时清理。

（2）河道上视实际情况在支流汇入口设拦污栅以拦截漂浮物，桥角、桥墩边、闸前亦宜采取措施拦阻漂浮物；拦阻的漂浮物应及时打捞，做到日产日清并运至垃圾场或其它指定场所进行处理；拦漂设施上的漂浮物应及时清除。

（3）汛期河道重点河段清理须在河道所属流域雨停并允许下河作业后一定时间内达到相应等级的保洁标准。

（4）当发布黄色及黄色以上暴雨、台风信号时，停止河道保洁作业，汛期的保洁应服从河道防汛调度要求。应服从汛期相关规定和防汛调度要求，密切关注天气信息，保洁人员做好防洪、防风抢险准备工作。当深圳气象台发布台风、暴雨黄色及以上信号时，停止河道保洁作业，保洁作业人员转为巡查人员。

（5）根据合作区具体情况，河道陆域范围应无废弃物（垃圾）、吊挂物和杂草。

（6）河道重点河段无瓜皮、果壳、纸屑、烟蒂等散落物。

（7）河道管理范围内的建（构）筑物立面应无明显污迹、无乱贴、乱挂和过时破损标语。广告牌、指示牌、废物箱、围栏、平台、栈道等设施应保持完好清洁，无明显污迹、积尘。

（8）防汛通道路面废弃物控制指标应符合相关规定。

（9）应急性保洁：当发现河道大量垃圾影响排洪或美观时，或发生特大洪水、暴雨、台风、高（大）潮、倾倒垃圾渣土事件后，应在2小时内及时进行应急性保洁。

C、堤防及附属设施基础养护：

（1）土堤出现雨淋沟、浪窝、塌陷或墙后填土区发生下陷时，应随时按原设计标准填补夯实。对土堤、土坡的草皮护坡，局部缺损应及时修复。

（2）土堤出现表层裂缝时，应根据裂缝特征及时修复。

（3）砌石混凝土护岸养护应保持坡面平顺、砌块完好、砌缝紧密，无松动、塌陷、脱落、架空等现象，无杂草、杂物，保持坡面整洁完好。

（4）干砌石护岸养护应符合下列规定：填补、整修变形或损坏的块石；更换风化或损毁的块石，并嵌砌紧密；护坡局部塌陷或垫层被淘刷，应先翻出块石，恢复土体和垫层，再将块石嵌砌紧密。

（5）混凝土或浆砌石护岸养护应符合下列规定：定期清理护坡表面杂物；变形缝内填料流失应及时填补，填补前将缝内杂物清除干净；浆砌石的灰缝脱落应及时修补，修补时将缝口剔清刷净，修补后洒水养护；护岸局部发生侵蚀剥落或破碎，应采用水泥砂浆进行抹补、喷浆处理；破碎面较大且有垫层淘刷、砌体架空现象的，应填塞石料进行临时性处理，岁修时彻底整修；排水孔堵塞，应及时疏通；护岸局部出现裂缝，应加强观测，判别裂缝成因并进行处理。

（6）混凝土网格护岸的养护应符合下列规定：混凝土网格破损，应采用水泥砂浆抹补，并填平混凝土网格与土基接合部；应及时对网格内护坡草皮进行补植、清除杂草，适时浇水；草皮覆盖率应达到95%以上。

（7）模袋混凝土、水泥土、异性块体护岸等应根据其材料性质，按有关规定进行养护。

（8）对河长公示牌应定期检查及维护，发现有损坏、污损、变形、变色、老化、字体不清、外物遮蔽及覆盖等问题应及时完成维修、清理或更换。

D、绿化管养：定期对管理区内绿化景观等进行管养维护，包括除草、施肥、浇水、病虫害防治、补植等，保证绿化植物（植被）生长良好，防止水土流失。管理范围内的草坪修剪每月不少于2次，修建草坪时应按照规范正确使用割草机，甲方有特殊要求的情况下根据甲方要求增加修剪次数。

E、水质监测、堤坝安全监测：

（1）配合甲方采集水样，并按照要求监管水质，出现水质问题，立即上报。

（2）配合甲方做好堤坝安全监测相关工作。

F、其他内容：由于本项目管养范围内河道常年未经专业化管养，堤防存在较多隐患，同时项目所含河道水位暴涨暴落，过流能力受海潮顶托的影响大，遭受大的洪涝灾害，高水位持续时间长等原因，会使各种水利工程设施遭受严重破坏。在项目管养期间对机电设备进行定期检查和启闭，避免长期未使用无法启闭运行；对现状损坏的栏杆、标志牌进行修复；对河堤坝体零星损坏部分进行修复更换等。故本项目管养维护期间发生的2万元以下小型维修工程，由乙方直接实施，费用直接在管养费用中列支，如规定期限内未进行修复，由甲方组织进行修复，费用从合同款项中扣除；当维修工程超过2万元（含2万元），可向甲方申请应急维修资金。

为及时消除安全隐患及不影响河道整体功能效果，拟根据损坏工程及河道设施修复费用计，如损毁较为严重的，须请示甲方按相关职责划分聘请专业公司进行专项治理，包含但不仅限以下内容：①堤顶维修养护；②堤坡维修养护。其中堤顶维修养护主要是对局部受损的堤顶路面进行养护、混凝土修补，内容主要包括拆除修复素混凝土路面、修复道路碎石基层、路肩养护土方等。堤坡维修养护包括：草皮护坡（堤坡养护土方、草皮养护、草皮补植）、迎水坡砌体护坡（浆砌石护岸/挡墙维修、勾缝修补、堤坡垫层砂石修补、拆除 砌体）、迎水侧陡墙（沉箱）维护（防浪墙修补、沟缝修补）。

4.安全生产

在运维管养期间，中标人要按照安全生产的相关法律法规的要求履行相关的安全生产责任和义务，招标人有权对中标人的安全生产工作情况进行考核，并采取相关的惩处措施。

（1）中标人须按照《中国人民共和国安全生产法》、《深圳市生产经营单位安全生产主体责任》等有关安全生产法律法规的要求，建立健全相关安全生产制度，成立安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员（以正式文件明确）。中标人要根据项目的具体情况认真执行安全技术技术标准和规范，严格遵守安全制度，落实安全防护措施，加强现场管理，并开展安全隐患的排查治理、员工的安全教育培训、应急演练等相关安全生产工作，随时接受合同甲方及相关单位的监督检查。

（2）中标人必须使用合格的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件等，并要求相关人员按照操作规程和相关规范正确使用上述物品。

（3）中标人要在水库、河道桥底、水深超过1M的临水区域等危险区域设置必要的救生器材（救生衣、救生圈、救生绳等）。每辆巡河车（包括：电瓶车、电动车）须携带救生衣、救生圈、救生绳至少各1件。

（4）中标人在河道巡查过程中要及时发现安全隐患，并采取必要措施进行控制或消除隐患；同时劝阻游人的危险行为。

（5）中标人要安排专人对采购的防汛物资按照相关制度进行管理，做好出入库、库房管理、日常养护等工作。

（6）发现重大安全隐患、违章操作、安全生产事故等情况时，合同甲方有权要求中标人停工整顿，并对其进行经济或其他方面的处罚；必要时，有权终止合同，并将违规人员清退出场，由此造成的经济损失和违约责任由中标人承担。

（7）由于中标人原因造成的安全事故，全部由中标人承担相应责任及发生的费用。

（8）中标人需配备至少一名专职安全管理人员，对日常管养安全工作负责。安全管理人员应制定安全生产措施和劳动保护计划、安全事故应急预案、监督管理日常安全生产工作，研究制定防止职业危害的措施并监督执行，定期组织开展安全生产大检查，并做好相关记录。中标人应为管养人员配备相应的劳保用品。

# 第七条 风险转移

乙方在水务设施管养时可能发生的所有风险（不可抗力除外）均由乙方承担，甲方因此受到的索赔要求、法律责任由乙方负责赔偿与解决，如因社会第三方引起，乙方有权向第三方索偿的权利，甲方予以协助。乙方在管养服务期及售后服务期内对其管养工作承担包括并不限于以下责任：

（1）因乙方对水务设施的检查或抢修不及时，导致地面坍陷、河道护坡坍塌、河道护栏损坏等造成的人身、财产损失索赔和环保处罚等；

（2）因乙方对河道设施的检查或抢修不及时导致河道防护网损坏、标识牌或警示牌缺失等造成的人身、财产损失索赔和环保处罚等；

（3）因乙方对水库设施的检查或抢修不及时导致水库防护网损坏、标识牌或警示牌缺失等造成的人身、财产损失索赔和环保处罚等；

（4）乙方员工或者乙方聘请的工作人员在维护作业过程中以及完成本合同约定的其他工作内容时造成的人身、财产损害。

（5）因乙方管养过程中（包括但不限于保洁、绿化等）产生的垃圾未能及时清运到政府指定的收纳场地的，导致相关环保部门处罚及群众投诉等；

（6）其他因乙方对水务设施的检查与维修工作不及时造成的人身、财产损失索赔；

（7）在合同服务期及售后服务期管辖范围内发生的安全事故、意外事件等，造成人身、财产损失索赔；乙方应购买公众责任险(包括第三方责任险)等相关商业险转移风险，费用计入合同价中，为包干费用，结算时不做任何调整。如乙方未购买或少购买，在运营期间发生的一切事故，责任由乙方负责。

# 第八条 保修或售后服务要求

## 1、服务要求

（1）项目人员现场派驻要求：乙方须承诺在进场前配齐所有项目人员，具体证明材料及人员名单合同签订后须提供，并在运维过程中严格按数量及资质要求配备。要求所有人员实名制，须常驻现场办公，未经甲方允许不得擅离。

乙方不得擅自更换驻点业主单位的成员以及其他成员，如因特殊原因更换，需经甲方同意，若更换后的人员无法胜任相应职责，可要求中标人更换和调整，直到满意为止，每更换一名由乙方主动调整但考核不合格的驻点人员，乙方应按合同总价的1.5%支付违约金。

乙方派驻业主单位工作人员按要求接受甲方考核，考核频率为每季度一次，考核不合格人员乙方应更换和调整，更换后驻点人员在下一季度考核中如果仍不合格，乙方应按合同总价的1%支付违约金，直到更换驻点人员考核合格为止。

（2）项目人员变更：在服务期限内，项目人员应相对稳定，乙方不得擅自更换项目负责人，否则应向甲方支付合同总价的20%作为违约金；如因不可抗力更换项目负责人，乙方需提前10天以书面形式报告并进行备案，在征得招标人同意后继续行使合同文件约定的前任职权，履行前任的义务。若招标人认为更换后的负责人不能胜任相应职责，可要求中标人更换和调整，直到满意为止，每更换一名不能胜任职责的负责人乙方应向甲方支付5%违约金。如更换现场人员，须提前30个工作日向甲方提供书面申请并经甲方同意。乙方不得随意更换项目负责人和项目管理团队成员，未经甲方同意擅自更换的，情节严重的，甲方有权解除合同。

（3）生产安全事故扣款

如发生生产安全事故，责任认定以有关部门调查报告或意见为准，应根据以下等级比例系数扣除乙方该月已完成工作运维费:主要责任50%,同等责任25%,次要责任15%，涉及行政处罚、赔偿的，以法律法规相关规定及(或)涉事方协商为准。

## 2、技术培训等要求

项目人员上岗前集中培训、教育，培训要求：

  - 了解和熟悉国家及地方相关法律、法规、规章、规范性文件的要求进行管养维护。

  - 安全培训：包括现场巡查、机械设备使用等安全教育培训，确保人员安全。让现场管养人员熟悉机械设备、工具的正确使用方法、完全掌握游泳、驾驶船只、打捞水上垃圾、水上救援等各项技能。

  - 技术培训：使养护人员明确自己的职责与义务，熟悉日常管理维护工作的内容。

  - 培养养护人员认真负责与安全执勤的意识，掌握工作的重点及工作的步骤、内容和方法，如何处理或协助处理违禁事件、违禁人员和处理紧急突发事件的能力。

  - 按照相关规定做好施工现场的安全文明工作，尽量减少实施过程中产生的噪声、扬尘、废气、废水对周边环境的影响。

  - 提高安保及运维人员在执勤巡逻及运行维护时与违禁人员交际沟通、文明劝阻的能力，及对违禁事件处理的能力。

  - 乙方须定期对保安人员进行安全基本技能培训，对河道、水库管理管养人员进行防汛抢险、管养巡查、安全等相关专业技术培训，由乙方自行安排，并做好相关记录归档工作，并通知甲方。

## 3、发生问题的处理

A、水事违法案件处理

乙方除对河道进行日常管理维护外，还须对巡查中发现的各类水事违法案件及时予以劝阻,并及时记录上报甲方及相关部门。

常见的水事违法案件包括：

（1）非法倾倒：向管养范围内倾倒生活垃圾、建筑垃圾、工业废料、渣土等。

（2）非法排污：向管养范围内排放粪渣、泥浆、工业污水等。排水口出现污水颜色鲜艳、含有刺激性气味、大量泡沫、油污等现象，属于工业污水排放。

（3）违法施工：未依法在水务主管部门办理相关手续，擅自在管养范围内打桩、开挖、搭建、爆破、埋杆等属于违法施工。管养人员发现管养范围内有工程施工行为时，须查验施工单位的相关许可文件。施工单位无法提供相关许可证书（文件等），以及未按照许可证书（文件等）的规定施工的属于违法施工。

（4）非法经营：在管养范围内从事各种形式的经营性活动，如乱摆摊、从事营业性拍摄、营业性洗车、养殖等。

（5）盗窃或破坏：盗窃或破坏水务设施，如导示标牌、栏杆、垃圾桶等。

（6）其他：其他违反《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《深圳经济特区水资源管理条例》等国家及地方法律、法规、规章的行为。

B、机电设施违法事件处理

乙方除对水务设施进行日常基础保养外，还须对巡查中发现的各类机电设施违法案件及时予以劝阻,并及时记录上报甲方及相关部门。

（1）违法施工：未依法在水务主管部门办理相关手续，擅自在橡胶坝、格栅机、闸门处施工等属于违法施工。管养人员发现机电设施附近有工程施工行为时，须查验施工单位的相关许可文件。施工单位无法提供相关许可证书（文件等），以及未按照许可证书（文件等）的规定施工的属于违法施工。

（2）盗窃或破坏：盗窃或破坏机电设施，如橡胶坝、格栅机、闸门等。

C、第三方侵权

因第三方原因导致相关设施发生损坏的，乙方应积极配合甲方，勒令相关单位及时进行维修，尽快恢复相关设施的正常运行；若第三方不能及时进行维修，由乙方先行处理，产生的费用上报甲方并由甲方申请维修资金，同时乙方应全力配合甲方向第三方索赔。

## 4、售后要求

（1）合同期限内：乙方应 每周7 天*24 小时响应服务，配合甲方，提供全天候、不间断的服务。

（2）合同期满 3个月内，配合甲方做好项目考核、结算送审及下一年度的管养交接工作。

# 第九条 咨询服务资料归属

1、所有提交给甲方的咨询服务文件及相关的资料的最后文本，包括为履行技术咨询服务范围所编制的图纸、计划和证明资料等，都属于甲方的财产，乙方在提交给甲方之前应将上述资料进行整理归类和编制索引。

2、乙方未经甲方的书面同意，不得将上述资料用于与本咨询服务项目之外的任何项目。

3、合同履行完毕，未经甲方的书面同意，乙方不得保存在履行合同过程中所获得或接触到的任何内部数据资料。

# 第十条 甲方权利义务

1、甲方有权委派第三方监管负责监管工作对项目结算报告进行审核。

2、甲方负责资金的落实并按照合同约定的支付办法及时向乙方支付合同款，因深汕特别合作区对甲方管养费用的拨付程序等政策上的因素造成付款滞后，乙方须予以谅解。

3、甲方有权对乙方工作进行监督管理、检查、指导。

4、全面负责管养的监督管理工作，对合同的执行情况进行总体监督。

5、组织对管养情况的监督检查及考核，根据管养要求及合同检查管养效果。

6、若出现重大事件、突发事件或工作量变化较大时可根据需要要求乙方增加或减少养护人员或安保人员等。

7、协助养护工作中与其它相关单位的协调工作。

8、甲方有权责令乙方公司在发生乙方项目团队人员在工作过程中发生不配合、工作未能及时落实等情况，限时内更换项目团队人员。

9、甲方有权在乙方出现超出甲方及相关政府主管部门根据本合同及相关政策、法规、条例等要求配合的工作事项在限定时间内未能执行时，视情节严重程度对乙方的年度、季度考核在总分上额外扣除1-5分及处相应罚款。

# 第十一条 乙方权利义务

1、按照本合同确定的管养范围，根据考核情况取得相应确定的管养经费。

2、按照确定的管养经费制定管养计划，安排日常管养工作。

3、接受甲方（含其委托的第三方监管单位）的工作指导及工作检查、安排。

4、为加强管理、妥善地履行合同的义务，乙方应委派相关人员，并保持其岗位的相对稳定。

5、避免由于乙方的责任造成现场工作人员以及过往群众的人身财产安全受损，采取有效措施使现场和本合同的实施有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。

6、乙方对项目管理养护人员的安全负责，负责工作人员的福利、工资和社会保险及人身意外伤害保险等因项目产生的一切项目支出，应当按照本合同约定履行义务，完成管养任务。

7、发生重大事件后应及时上报甲方。

8、根据管养设施维修或抢修估算费用，明确维修实施主体。维修或抢修估算费用在2万元以下（含2万元，以甲方组织的第三方造价审核为准）的，由乙方自行组织实施，提供所投入人员、设备、机械、物料清单，甲方及时组织验收，除甲方审核同意需合并实施的项目外，禁止乙方为提高维修费用合并项目上报；维修或抢修估算费用在2万以上的，由甲方研究决定实施主体。维修或抢修工程应遵守质量、安全等法律法规，编制维修或抢修工程档案（包括巡查发现的记录，工程资料档案、维修或抢修前后的对比实物图片、视频等）。

小型维修工程采用工程量清单计价方式，工程修理和设施完善应制定项目实施计划和实施方案，做好质量、安全、进度和投资控制，工程完成后应按规定组织验收，并做好资料归档。

9、编制规范、完整的项目结算报告，协助、接受项目后续审计工作。

10、在年终考核完成后一个月内，乙方完成编制项目结算文件，配合甲方实施项目结算、审计。

# 第十二条 违约、索赔和争议

## 1、违约

A、一般违约事项处置

任何一方在本合同履行过程中违反本合同的任何一款约定时，守约方均可以对违约方提出警告，并要求其在一定期间内予以改正。

改正期届满违约方仍未改正或者虽有改正但仍无法满足本合同要求的，守约方可以根据违约情节要求违约方支付不超过人民币20万元的违约金，并再次要求违约方限期改正。

B、乙方根本违约事项

乙方的经营过程中，发生以下事项之一的，甲方可以直接解除本合同、收回管养劳务外包项目，并要求乙方支付合同总价20%违约金；给甲方造成损失的，还应赔偿损失：

（1）未按照合同和技术规范要求实施河道、水库管养工作，经两次书面催办，限定期限内未完成整改及时回复的。

（2）无正当理由拒绝接收甲方移交的水务设施或者无正当理由拒绝在水务设施移交记录上签字的；

（3）未经甲方批准，擅自转让、出租、质押管养劳务外包项目的；

（4）未经甲方批准，擅自停止运营造成较为严重后果；

（5）发生较大安全责任事故或者造成极为恶劣的社会影响；

（6）违反市政规划，擅自更改河道线路而拒不改正；

（7）拒绝接受甲方及有关行政主管部门的监督管理，情节严重的；

（8）乙方继续运营将危及公共安全或者严重损害公共利益；

（9）因乙方工作失误，发生较大安全事故。

（10）因乙方原因，拖欠农民工、管养人员工资，引起上访事件，并导致恶劣社会影响。

法律、法规、规章规定及本合同约定的其他情形。

C、甲方根本违约事项

有以下所列任一事项发生，乙方有权直接解除本合同：

（1）甲方未能按照本合同的约定向乙方支付运营费超过六个月，经乙方发出催款通知之日起超过一个月仍未能履行付款义务；但因财政支付程序导致的延迟付款，甲方不承担违约责任；

（2）法律、法规、规章规定及本合同约定的其他情形。

## 2、索赔和争议

双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第  2   种方式处理：

1、提交 深圳  仲裁委员会仲裁；

2、依法向甲方所在地人民法院起诉。

# 第十三条 不可抗力

甲乙双方约定的其他不可抗力：

1、平均风力 8 级以上的大风；

2、3 个小时内降雨量为 150mm 以上的暴雨；

3、37 摄氏度以上的高温天气；

- 其它：7 级及以上地震。

- 国家、省、市政府或立法机构认定的不可抗力。

出现暴雨或台风险情时，乙方须接受甲方及水行政主管部门的监督及调配，参与防汛抢险工作。不可抗力发生后，因乙方怠于采取抢救措施，致使损失扩大的，扩大部分的损失由乙方承担。

# 第十四条 保险和担保

甲乙双方约定保险事项：

1、甲方投保内容： 	/

2、乙方投保内容：按照深圳市有关规定办理。乙方须为员工办理意外伤害保险，并为本项目购买公众责任险，公众责任险承保范围须涵盖本项目所有内容。如乙方未购买或少购买，在合同实施期间发生的一切事故责任由乙方承担。

具体的保险类型、保险责任范围、对外责任、赔偿处理、被保险人义务、总则，费率等问题，由乙方和保险公司协商决定，本合同不做具体要求。

# 第十五条 其他约定

1、下列文件均为本合同的组成部分：

（1）《投标文件》；

（2）《深圳市深汕特别合作区深水水务公司水库管养细则》；

（3）《深圳市深汕特别合作区深水水务公司河道管养细则》；

（4）《深圳市深汕特别合作区水库、河道管养劳务外包项目安全协议》；

（5）《“水务大管家”业务运维考核奖惩实施办法》；

（6）本合同执行中共同签署的补充与修正文件。

2、本合同一式 捌 份，甲方执 肆 份，乙方执 肆 份，具有同等法律效力。本合同自双方法人代表签字（盖章）认可之日起生效。合同期满，管养任务完成，并结清所有费用后自行失效。

3、本合同未尽事宜，双方友好协商，达成解决方案，经双方签字后，可作为本合同的有效附件。

以下无正文，属于签字盖章页。

甲方（盖章）：深圳市深汕特别合作区深水水务有限公司

法定代表人：

或其授权代表（签章）：

通讯地址：

电话/传真：

开户银行：

账    号：

乙方（盖章）：XX公司

法定代表人：

或其授权代表（签章）：

通讯地址：

电话/传真：

开户银行：

账    号：

附件1：

深圳市深汕特别合作区水库、河道管养劳务外包项目

安全协议

项目名称：深圳市深汕特别合作区水库、河道管养劳务外包

项目（2022至2023年度）（三标段）

项目地点：深圳市深汕特别合作区

发包人 ：深圳市深汕特别合作区深水水务有限公司

承包人 ：XX公司

签订日期：       年     月     日

# 发包人：深圳市深汕特别合作区深水水务有限公司

# 承包人：XX公司

为了进一步贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，从严治理管养项目现场，确保项目中管养人员的安全与健康，促进项目顺利进行，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《深圳经济特区质量管理条例》、《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》及其他有关法律、法规、规章，并结合深圳市深汕特别合作区深水水务有限公司（以下简称甲方）有关项目管理规定及各管养项目的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，安全生产管理标准及职责事项与XX公司（以下简称乙方）协商一致，订立本协议。

# 第一条 安全管理目标

1、杜绝重大安全事故，工亡事故为零；

2、五人以上重伤事故为零，五人及以下重伤或四人及以上轻伤年度内不超过一次；

3、现场内的安全隐患整改率必须保证在时限内达到100%，杜绝现场重大隐患的出现；

4、杜绝发生环境污染投诉事件；

5、杜绝发生10人以上的食物中毒事故；杜绝发生3人以上同一种职业病因引起的职业病；不发生重大中毒事故以及群发性传染病。

# 第二条 甲方职责

1、项目启动前，应告知乙方可能遇到的主要危险及必须遵守的安全规范。

2、负责监督检查乙方安全生产组织机构的建立，专职安全管理人员的配备，安全管理目标分解落实情况。

3、对乙方各级人员安全生产责任制的落实，安全规章制度执行等情况进行监督检查。

4、根据国家、地方、集团有关标准、规范及项目的具体情况，甲方项目负责人、现场工程师、安全员可以对乙方人所承包项目的质量、安全生产等进行定期不定期的监督、检查，并做到公平、公正、公开，及时提出乙方存在的问题。

每次质量、安全检查纪录均由甲方项目负责人、现场工程师、乙方项目负责人联合确认；如发现违规操作立即停止并进行整改；质量、安全检查结果及整改进度在例会上进行通报，并纪录在会议纪要中。

# 第三条 乙方职责

1、管养项目全过程应遵守国家、地方标准、规范，遵守甲方制定的有关制度及规定，随时接受甲方的监督检查，并为监督检查提供便利条件，及时整改甲方提出的问题。

2、自觉接受甲方及有关政府部门的工作人员对现场施工安全的监督。

3、有较为稳定的管养人员队伍、较强的技术力量。对特殊工种人员均要求持证上岗。

4、遵守管养项目安全生产有关管理规定，严格按安全标准实施管养，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。

5、遵守有关环境保护和安全生产方面的法律、法规的规定，不得采取对管养区域环境造成污染和危害的措施。

6、坚持安全技术交底，从项目技术负责人、专职安全员、管养队长到每个管养人员，逐级进行安全技术交底，保证管养范围文明整洁，消除安全隐患。

7、涉电作业、动火作业、井下作业及高空作业承包人必须实行许可证制度，作业前告知作业人员可能存在的危险，并加于防范，以把危险降到最低。

8、管养区域及仓库的物资应分区堆放整齐，注意防火灾防触电；施工电源必须采用三相五线制；用电、配电设备的金属外壳必须设接地（接零）保护，接地电阻应符合规范要求；应按规定装设漏电保护器且漏电保护器须外观完好、动作可靠；施工现场配电箱及照明设施必须具有防水功能，配电箱安装牢靠且柜门必须关闭。

9、文明施工、安全施工。各管养工作前，必须为乙方自有的全部人员生命财产办理保险，并为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费用。

10、因施工需要，搭设临时工棚必须遵守国家及深圳市有关规定，做到安全、卫生、文明，生活设施齐备，消防设施符合有关规定，充分考虑自然条件可能对临时工棚带来的安全隐患。

11、为其全部员工签订劳动合同等手续，并负责购买社会、工伤保险。

12、乙方承诺清正廉洁，保证不行贿甲方任何部门、任何员工。

13、执行下列安全管理制度：

（1）安全技术方案制度：乙方必须编制安全技术方案及各单项作业安全防护措施，须报甲方审批后方可执行，若改变原方案必须重新报批；

（2）执行各级安全教育培训以及持证上岗制度。

14、培训、持证上岗：

（1）乙方项目负责人须接受安全培训、考试合格后办理安全资格审查认可证后方可上岗；

（2）乙方的项目负责人以及各安全员须接受安全技术培训、参加安全年审考核，合格者办理《安全生产资格证书》，持证上岗；

（3）乙方的项目负责人以及安全员须组织进行每日班前安全教育，安全例会，安全分析会等，定期进行各项应急救援演练；

（4）乙方管养人员入场一律接受三级安全教育，考试合格并取得“安全生产考核证”后方准进入现场施工，如果乙方的管养人员需要变动，必须提出计划报告甲方，按规定进行教育、考核合格后方可上岗；

（5）乙方的特种作业人员的配置必须满足施工需要，并持有有效证件（原籍地、市级劳动部门颁发和当地劳动部门核发的特种作业临时操作证，持证上岗；

（6）乙方工人变换施工现场或工种时，要进行转场和转换工种教育；

15、执行甲方的安全检查制度：

（1）乙方必须虚心接受甲方以及其上级主管部门和各级政府、各行业主管部门的安全生产检查，否则造成的罚款等损失均由乙方承担；

（2）乙方必须按照甲方的要求建立自身的定期和不定期的安全生产检查制度，并且严格贯彻实施；

（3）乙方必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度及检查制度和自检制度。

16、乙方必须严格执行检查整改消项制度。

17、执行个人劳动防护用品定期定量供应制度。

18、承包人必须预防和治理职业伤害与中毒事故。

19、执行因工伤亡报告制度：

（1）乙方人员在现场从事管养工作过程中所发生的伤害事故为工伤事故；

（2）如果发生因工伤亡事故，乙方应在10分钟内，以最快捷的方式通知甲方的项目主管领导，向其报告事故的详情。由甲方通过正常渠道及时逐级上报上级有关部门，同时乙方应积极组织抢救工作采取相应的措施，保护好现场，如因抢救伤员必须移动现场设备、设施者要做好记录或拍照，乙方为抢救提供必要条件；

（3）乙方要积极配合甲方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘查。凡因乙方隐瞒不报、作伪证或擅自拆毁事故现场，所造成的一切后果均由乙方承担；

（4）乙方须承担因为乙方的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任；

（5）如果发生因工伤亡事故，乙方应积极做好事故的善后处理工作，伤亡人员为乙方人员的，乙方应直接负责伤亡者及其家属的接待善后工作，因此发生的资金费用由乙方支付，因不能积极对事故进行善后处理而产生的一切后果由乙方自负。

20、执行安全防范制度：

（1）乙方要对管养人员的安全负责；

（2）乙方必须采取一切严密的、符合安全标准的预防措施，确保所有工作场所的安全，不得存在危及管养人员安全和健康的危险情况，并保证管养范围内所有人员或附近人员免遭可能发生的一切危险；

（3）甲方有权要求立刻撤走管养项目内的任何没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的人员；

（4）管养现场和管养人员，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好防护工作，保证有安全可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥；

（5）对不符合安全规定的，甲方安全管理人员有权要求停工和强行整改使之达到安全标准，所须费用从工程款中加倍扣除；

（6）凡重要劳动防护用品，必须到正规的厂家购买。包括但不限于：安全帽、安全带、安全网、漏电保护器、电焊机二次线保护器、配电箱、五芯电缆、脚手架扣件等；

（7）乙方应给所属管养人员提供必须的和有效的安全用品，包括但不限于：安全帽、雨衣、救生衣等，若必要时还须配戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等的个人人身防护设备；

（8）乙方应在合同签约后7天内，呈送安全管理防范方案，详述将要采取的安全措施和对紧急事件处理的方案以及自身的安全管理条例，报甲方备案；

（9）乙方制定的安全管理方案及条例的副本，由乙方编制并且分发至所有乙方的工作场所，法律要求的其他文件、标语、警示牌等物品，具体由甲方决定；

（10）乙方应指定至少一名合格的且有经验的安全员负责安全方案和措施得到实施。

21、消防保卫工作要求：

（1）必须认真遵守国家的有关法律、法规及建设部和当地政府、建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理规定及条例，乙方应严格按消防保卫制度以及现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受甲方的安全检查，对甲方所签发的隐患整改通知，乙方应在甲方指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合甲方的要求，甲方有权按规定对乙方进行经济处罚；

（2）须配备至少一名专（兼）职消防保卫管理人员，负责本单位的消防保卫工作；

（3）乙方管理以及自身防范措施不利或乙方人员责任造成的案件、火灾、交通事故（含管养范围内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由乙方独自承担，因此给甲方造成的经济损失由乙方负责赔偿，甲方可对其处罚。

22、现场文明施工及其人员行为的管理：

（1）遵守现场安全文明施工的各项管理规定，在管养过程中，对其全体员工的服饰、安全帽等进行统一管理；

（2）采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何违法或妨碍治安的行为，保持安定局面并且保护周围人员和财产不受上述行为的危害；

（3）按照甲方要求建立有关文明安全施工、消防保卫、环保卫生、仓库管理和环境保护等方面的各项管理规章制度；

（4）严格执行国家的法律法规，采取适当的预防措施，以保证其人员的安全、卫生、健康，在整个合同期间，自始自终在管养人员所在的现场和集中住所，配有紧急抢救人员和设备，并且采取适当的措施以预防传染病，并提供应有的福利以及卫生条件。

23、乙方的项目负责人及安全员须建立健全安全管理档案，妥善保存安全管理资料。

24、乙方的项目负责人及安全员须落实业务范围内储存、装卸、验收和使用的安全管理。

25、乙方须根据甲方要求，落实项目内的三防工作。

26、严禁酒后，服用或注射国家管制的精神药品或麻醉药品后进入作业现场。

# 第四条 责任

乙方因没有严格履行上述职责或违反国家及地区的安全生产法律法规，造成安全事故发生，致使人员伤亡，乙方应承担相应的法律、经济责任，造成财产损失的，还应该赔偿相应的损失。

以下无正文，属于签字盖章页。

甲方（盖章）：深圳市深汕特别合作区深水水务有限公司

法定代表人：

或其授权代表（签章）：

通讯地址：

电话/传真：

乙方（盖章）：XX公司

法定代表人：

或其授权代表（签章）：

通讯地址：

电话/传真：

附件2：

“水务大管家”业务运维

考核奖惩实施办法

（根据工作需求进行适时修订）

深圳市深汕特别合作区深水水务有限公司

二〇二二年二月

1.概述

1.1目的

深汕特别合作区是我省实现“三个定位、两个率先”的总目标、促进区域协调发展的重要实践，通过“水务大管家”新增涉水业务运维管理，逐步推动水库、河道全流域、全要素管理，保障水库、河道防洪安全和水环境安全，严格合同考核，推行按效付费，严管重罚，确保管养质量，营造水清岸绿景美的生态环境。

1.2内容

水库、河道运维管养的考核及奖惩。

2.运维单位考核办法

2.1水库运营考核

2.1.1考核机制

由深水深汕水务公司对运维单位进行考核，本项目每季度考核一次，季度考核按照考核细则实行单项扣分扣款，扣分情况从当季度考核分中扣除，扣款在下一次支付费用时一并扣除。年度考核总分由季度考核分（40%）和年终考核分（60%）构成，考核评定结果分优秀、良好、合格和不合格，根据年度考核结果支付款项。

（1）季度考核

季度考核按照考核细则实行单项扣分扣款和单项奖分奖款组成，季度工作实施过程中按照考核细则，记录出现需扣分、扣款和奖分、奖款事件，扣分或奖分情况从当季度考核分中扣除或增加，扣款或奖款计入当季度扣款、奖款事项，在下次支付费用时一并扣除或增加。

（2）年度考核

1）年度考核总分由季度考核分（占40%）和年终考核分（占60%）按比例构成，考核评定结果分优秀、良好、合格和不合格，考核结果作为尾款支付依据，运用方式如下：

①考核结果为优秀（100—90分）,支付100%款项；

②考核结果为良好（90—80分，不包含90分）,支付95%款项；

③考核结果为合格（80—60分，不包含80分），支付90%款项；

④考核结果为不合格（60分以下，不包含60分），履约评价为不合格，按照实际发生的工作量结算并不续签合同。

2.1.2考核评分

每个工作内容作为一个考核单元。各考核单元综合得分100-90（包含90）为优秀；90-80分（不包含90分）为良好，80—60分（不包含80分）为合格， 60分以下（不包含60分），为“不合格”。

2.1.3评分标准

考核可根据项目实施需要，在管养服务工作进行过程中进行调整。检查情况及评分结果将以书面形式告知服务单位。考核从几个维度对运维工作进行评分（详见附件），包括：

1.资料管理考核：主要考核档案管理制度、档案存放设施、档案分类及归档资料等；

2.物资设备管理考核：主要考核物资设备配备、管理、使用、维护等；

3.制度情况考核：主要考核制度制定及执行情况等；

4.巡查、保洁、绿化、设施维护和安全文明作业等考核：主要考核主体工程养护情况；机电设备维护情况；水库及周边卫生、消杀、绿化情况；安保巡查情况；安全文明作业情况等。

2.2河道运营考核

2.2.1考核机制

由深水深汕水务公司对运维单位进行考核，本项目每季度考核一次，季度考核按照考核细则实行单项扣分扣款，扣分情况从当季度考核分中扣除，扣款在下一次支付费用时一并扣除。年度考核总分由季度考核分（40%）和年终考核分（60%）构成，考核评定结果分优秀、良好、合格和不合格，根据年度考核结果支付款项。

（1）季度考核

季度考核按照考核细则实行单项扣分扣款和单项奖分奖款组成，季度工作实施过程中按照考核细则，记录出现需扣分、扣款和奖分、奖款事件，扣分或奖分情况从当季度考核分中扣除或增加，扣款或奖款计入当季度扣款、奖款事项，在下次支付费用时一并扣除或增加。

（2）年度考核

1）年度考核总分由季度考核分（占40%）和年终考核分（占60%）按比例构成，考核评定结果分优秀、良好、合格和不合格，考核结果作为尾款支付依据，运用方式如下：

①考核结果为优秀（100—90分）,支付100%款项；

②考核结果为良好（90—80分，不包含90分）,支付95%款项；

③考核结果为合格（80—60分，不包含80分），支付90%款项；

④考核结果为不合格（60分以下，不包含60分），履约评价为不合格，按照实际发生的工作量结算并不续签合同。

2.2.2考核评分

每个工作内容作为一个考核单元。各考核单元综合得分100-90（包含90）为优秀；90-80分（不包含90分）为良好，80—60分（不包含80分）为合格， 60分以下（不包含60分），为“不合格”。

2.2.3评分标准

考核可根据项目实施需要，在管养服务工作进行过程中进行调整。检查情况及评分结果将以书面形式告知服务单位。考核从几个维度对运维工作进行评分（详见附件），包括：

1.资料管理考核：主要考核档案管理制度、档案存放设施、档案分类及归档资料等；

2.物资设备管理考核：主要考核物资设备配备、管理、使用、维护等；

3.制度情况考核：主要考核制度制定及执行情况等；

4.巡查、保洁、绿化、设施维护和安全文明作业等考核：主要考核主体工程养护情况；机电设备维护情况；水库及周边卫生、消杀、绿化情况；安保巡查情况；安全文明作业情况等。

3.运维单位奖惩办法

3.1奖惩机制

合同期间，深水深汕水务公司不定期在日常工作、专项检查等工作中抽查运维单位管养工作执行情况，并根据奖惩细则对违规行为进行处罚或对突出表现进行奖励。处罚或奖励均计入当季度（或年度）考核，并从下一次支付款（或年度尾款）中进行扣除或者发放。

3.2奖惩标准

奖惩可根据项目实施需要，在管养服务工作过程中进行调整。奖惩情况及结果将以书面形式告知服务单位。奖惩标准参照考核标准制定实施（详见附件），包括：

1.资料管理：主要包括档案管理制度、档案存放设施、档案分类及归档资料等；

2.物资设备管理：主要包括物资设备配备、管理、使用、维护等；

3.制度情况：主要包括制度制定及执行情况等；

4.巡查、保洁、绿化、设施维护和安全文明作业等：主要包括主体工程养护情况；机电设备维护情况；水库及周边卫生、消杀、绿化情况；安保巡查情况；安全文明作业情况等。

附表：考核奖惩细则